**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **Березняковского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.04.2017 года № 46

п. Березняки

 **«О проведении месячника чистоты**

**и благоустройства на территории**

**Березняковского сельского поселения»**

 В целях повышение благоустройства на территории Березняковского сельского поселения, улучшения его архитектурного облика и внешнего благоустройства, согласно Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории Березняковского сельского поселения месячник чистоты и благоустройства территории с 27.04.2017г. по 07.10.2017г.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройству Березняковского сельского поселения (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник» Березняковского сельского поселения, и разместить на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru.
4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского поселения А.П. Ефимова

Исп.:Милютина А.А. 60-2-10

Приложение

к Постановлению администрации

Березняковского сельского поселения

 от 10.04.2017г. №46

**ПЛАН**

мероприятий проведения Дней защиты от экологической опасности на территории Березняковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия**  | **средства** | **сроки** | **исполнители** | **ответственный** |
| 1 | Очистка дорог трактором от снега | Администрация | Ноябрь-март  | Водитель администрации БСП | Администрация  |
| 2 | Очистка тротуаров от снега и наледи  | Соц.партнерство | Ноябрь-март | Безработные граждане | Администрация  |
| 3 | Подготовка к паводковому периоду, уборка и вывоз снега  | Соц.партнерство | Март - апрель | Водитель администрации БСП, социальное партнерство | Администрация |
| 4 | Ограждение свалки ТБО | администрация | июнь-август | Администрация | администрация |
| 5 | Благоустройство церкви в п. Березняки, и Прихода в п.Игирма | Пожертвования  | Май-октябрь | Прихожане  | Администрация  |
| 6 | Уборка несанкционированных свалок | администрация | май-октябрь | Администрация, Молодежный Парламент | администрация |
| 7 | Проведение всех поселковых субботников  | субботник | Апрель –Май;Август - сентябрь | Жители поселка администрация | Администрация  |
| 8 | Уборка мусора по поселку, побелка деревьев  | субботник | Апрель-август. | Администрация Молодежный Парламент, волонтеры  | Администрация  |
| 9 | Благоустройство ДК (побелка деревьев, посадка цветов) п. Березняки и п.Игирма | субботник | Май - июнь  |  Работники ДК | Шишов А.Г. |
| 10 | Проведение Всемирного дня охраны окружающей среды(Благоустройство зоны отдыха у водоемов, уборка мусора) | Соц.партнерство | Июнь, июль, август | АдминистрацияМолодежный Парламент Волонтеры | Администрация  |
| 11 | Косметический ремонт, облагораживание клумбы возле памятника погибшим войнам (п.Березняки), братская могила п. Игирма  | администрация | Апрель-май | АдминистрацияМолодежный Парламент  | Администрация |
| 12 | Организация субботника на кладбище п.Березняки и п.Игирма | администрация | Май - октябрь | АдминистрацияМолодежный ПарламентЖители поселения | Администрация |
| 13 | Проведение Международного Дня птиц (изготовление скворечников и кормушек) |  | апрель-май | Учащиеся Игирменской и Березняковской школ | Россова М.Е.Рогачева Е.В. |
| 14 | Благоустройство торговых малых предприятий (побелка, уборка территории, посадка клумб) | Соц. партнерство | Май - июнь  | Предприниматели  | Администрация  |
| 15 | Месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Березняковского сельского поселения | Администрация | Апрель – майАвгуст - сентябрь | АдминистрацияЖители поселения | Администрация |
| 16 | Грейдирование дорог с подсыпкой щебня п.Игирма | Администрация | Июнь – сентябрь | АдминистрацияДорожная служба | Администрация |
| 17  | Подготовка и проведение праздника улиц (конкурс домов) | Администрация | Май - сентябрь | АдминистрацияЖители поселения | Администрация |
| 18 | Международный день Земли |  | апрель | Учащиеся Игирменской и Березняковской школАдминистрация | Россова М.Е.Рогачева Е.В.Администрация |
| 19 | Месячник очистки территории и проведения экологической акции( с 27.04.2017г. – 07.10.2017г.) | Администрация | Апрель – октябрь | Администрация | Администрация |
| 20 | Всемирный день борьбы с курением (31 мая) | Администрация | Май  | АдминистрацияВолонтеры | Администрация |
| 21 | Всемирный день окружающей среды (5 июня) | Администрация | июнь | Администрация | Администрация |
| 22 | Экологический месячник «Экология и мы» | Администрация | Июнь - август | АдминистрацияВолонтеры | Администрация |
| 23 | 1-е воскресенье сентября – «День Байкала и рек»Очистка зон отдыха на берегу реки Илим - п.Березняки и п.Игирма | Администрация | Август - сентябрь | АдминистрацияВолонтерыМолодежный парламент | Администрация |

Глава Березняковского

сельского поселения Ефимова А.П.