**14.12.2017Г. №129**

**РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

В целях реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального образования Березняковское сельское поселение Нижнеилимского района Иркутской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление с приложениями разместить на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения, и опубликовать в СМИ «Вестник» администрации Березняковского сельского поселения.

3. Контроль исполнения данного постановлению оставляю за собой.

Глава Березняковского

Муниципального образования

А.П. Ефимова

Приложение

 к Постановлению администрации

Березняковского сельского поселения

от 14.12.2017г. №129

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

# В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

**П. БЕРЕЗНЯКИ 2017 ГОД**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

# «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

# В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗНЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в поселке Березняки муниципального образования«Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»(далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Березняковское сельское поселение» |
| Участники муниципальной программы | 1.Проектно-изыскательные организации2. Управляющие компании3. Собственники жилых помещений в многоквартирных жилых домах4. Предприятия, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Березняковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);- количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий;- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;- количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» (Решение Думы Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г.);- количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;- количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение», утвержденных Решением Думы Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г.;- количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: \_7280,0\_тыс. руб., из них средств:местного бюджета \_\_72,80\_\_\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;иные источники \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;на 2018 год \_\_1680,0\_ **тыс. руб.**, из них средств:местного бюджета \_\_16,80\_\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_ тыс. руб.;иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб.;на 2019 год \_1900,0\_тыс. руб., из них средств:местного бюджета \_\_19,0\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_ тыс. руб.;иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб.;на 2020 год\_\_1000,0\_\_тыс. руб., из них средств:местного бюджета \_\_10,0\_\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.; иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб.;на 2021 год \_\_1400,0\_\_тыс. руб., из них средств:местного бюджета \_14,0\_\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_ тыс. руб.;иные источники \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;на 2022 год \_1300,0\_\_тыс. руб., из них средств:местного бюджета \_13,0\_\_тыс. руб.;областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;федерального бюджета \_\_\_\_ тыс. руб.;иные источники \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.2. Благоустройство общественных территорий.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Достижение удовлетворительного состояния уровня благоустройства поселка Березняки Березняковского сельского поселения:- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения- поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест- активное участие жителей поселка Березняки в реализации мероприятий программы |
| Контроль за реализацией программы | Общественные организацииЖители поселка БерезнякиАдминистрация Березняковского сельского поселения |

**1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.**

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской (сельской) среды на территории поселка Березняки муниципального образования «Березняковского сельского поселения», Нижнеилимского района.

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий поселка Березняки;

- повышение уровня вовлеченности жителей поселка Березняки, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству поселка;

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Березняковского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ**

Повышение уровня благоустройства муниципального образования «Березняковское сельского поселение», создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития поселения.

В целом, анализ ситуации с благоустройством в муниципальном образовании «Березняковского сельского поселения» свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоустройства поселка Березняки, с увеличением объемов финансирования и обязательным активным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

# Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального образования «Березняковское сельское поселение», не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения программы «Формирование современной городской среды в поселке Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство общественных территорий (площадей, улиц, иных территорий):

- Ограждение территории и покрытие ее тротуарной плиткой возле Дома культуры п.Березняки, установка урн, скамеек, обеспечение освещения территории;

- Выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории по ул. Янгеля, Мира, Романовская;

- Выполнение мероприятий по оснащению мест отдыха – установке урн, скамеек.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время при реализации органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

2) отсутствие детских площадок и мест отдыха на дворовых территориях возле многоквартирных домов.

3) отсутствие в п. Березняки обустроенных общественных территорий. В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления муниципального образования «Березняковское сельское поселение» вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства, необходима реализация муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий поселка Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение».

В этой связи разработана настоящая муниципальная программа, которая направлена на решение проблем в сфере благоустройства в муниципальном образовании «Березняковское сельское поселение», в состав которого входит населенный пункт с численностью населения свыше 1 000 человек. В состав муниципального образования входит 2 населенных пункта и численность населения составляет 1918 человек (п.Березняки – 1246 чел., п.Игирма – 672 чел.)

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований Иркутской области и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Березняковское сельское поселение» за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1

Табл. 1

**СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРА) СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Всего по МО | Значения показателей по годам |
| 2015  | 2016  | 2017  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 4/3684,0 | 4/3684,0 | 4/3684,0 | 4/3684,0 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 8. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв.м. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 10. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 167 | 44 | 58 | 65 |

**3. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Благоустройство общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2. Данные приведенные в таблице запланированы на пять лет (по возрастанию).

# Табл. 2

# СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ (ПО ВОЗРАСТАНИЮ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей2018 год | Значения показателей2019 год | Значения показателей2020 год | Значения показателей2021 год | Значения показателей2022 год |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 820,0 | 1147,0 | 1680,0 | 1750,0 |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 28 | 57 | 86 | 100 |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения п.Березняки)* | % | 0 | 31 | 54 | 76 | 100 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | кв.м. | 834,0 | 2329,0 | 2329,0 | 2329,0 | 3684,0 |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя п.Березняки* | кв.м. | 0,52 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,72 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» | ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 10 | 20 | 30 | 32 | 35 |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» | ед. | 10 | 20 | 30 | 32 | 35 |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 19 | 48 | 80 | 115 | 152 |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

**4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Дворовые территории – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для отдыха;

5) обустройство ограждений;

6) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

7) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

8) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Березняковское сельское поселение» от 09.11.2017г.№119.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 5.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 3), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Березняковское сельское поселение» от 09.11.2017г. №120.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Березняковское сельское поселение».

Мероприятие3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 4), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение», утвержденных Решением Думы Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г., на основании соглашений, заключенных с администрацией муниципального образования «Березняковское сельское поселение».

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 8), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение», утвержденных Решением Думы Березняковского сельского поселения №09 от 26.10.2017г., на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Березняковское сельское поселение».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7280,0 тыс. руб., приведены в таблице 3 (план мероприятий - Приложение 5):

Табл. 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации программы  | Объем финансирования, тыс. руб.  |
| Финансовыесредства, всего | В том числе по источникам: |
| МБ (1%) | ОБ | ФБ | Иные источники |
| Всего за весь период | 7280,0 | 72,80 |  |  |  |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 1680,0 | 16,8 |  |  |  |
| 2019 год | 1900,0 | 19,0 |  |  |  |
| 2020 год | 1000,0 | 10,0 |  |  |  |
| 2021 год | 1400,0 | 14,0 |  |  |  |
| 2022 год | 1300,0 | 13,0 |  |  |  |

**6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Березняковское сельское поселение» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Социальные риски |
| 2.1. | Низкая активность населения | Применение всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета поселка Березняки |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей:

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании «Березняковское сельское поселение» - 2 ед.;

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Березняковское сельское поселение» - 6 ед.

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории поселка Березняки.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» обеспечит единый подход к вопросам благоустройства поселка Березняки.

Приложение № 1 к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ (затрат) | Изображение | Производитель, доставка | Примечание |
| 1.1 | Скамейки кованые "Роза" со спинкой и подлокотниками |  | Производство: Россия.Доставка из Самары, ООО «КУБОМЕТР»,г.Братск  | Кованые скамейки чугунные со спинкой и подлокотниками, длина 1250 мм.Крепление ножек к полу (асфальту, бетону) отсутствует.Изготовлены: каркас- металлическое литье и дерево.Размеры лавочкиДлина сидячего места - 120 см.,Общая длина - 125 см;Ширина – 60 см.;Высота со спинкой - 80 см. |
| 1.2 | Скамейка уличная |  | Производство: Россия.Доставка из Москвы в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Металл, дерево |
| 1.3 | Скамейка уличная цветная |  | Производство: Россия.Доставка из г.Саратова в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Металл, дерево |
| 1.4 | Скамейка уличная АФИНА NOVA (1,2м) |  | Производство: Россия.Доставка из Москвы в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Металл, дерево |
| 1.5 | Скамья садовая, цвет: дерево, длина 120 см. 1536930 |  | Производство: Россия.Доставка из Твери в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Металл, дерево |
| 1.6 | Скамья парковая. Малые архитектурные формы |  | Производитель: Россия, Алтаймастер г.Братск ООО «КУБОМЕТР»  | Скамья парковая 2Размеры 1500х450х800Элементы благоустройства на любой территории помогут создать уютное место для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе: отдыха, общения, встреч с друзьями или прогулок с детьми.На скамейке можно и почитать, и поболтать с друзьями или просто перекусить. |
| 2.1 | Урны для мусора кованые с крышкой 25л Элли |  | Производство: Россия.Доставка из Самары в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Металл (кованый)  |
| 2.2 | Круглые урны разных цветов 25л |  | Производство: Россия.Доставка из Казани в г.Братск ИП Мингазов О.С. | Металл, Цена с НДС. Уличные урны всех видов и расцветок, стойкая порошковая покраска. Крепление к поверхности анкерное. Поворотная, и легко транспортируется. |
| 2.3 | Урна уличная 20 литров |  | Производство: Россия.Продавец из г. Москва[HOZTORGSNAB.RU](http://regmarkets.ru/hoztorgsnab.ru)Доставка из Москвы г.Братск ИП Мингазов О.С. | Металл, Урна для улицы 20 литров.Доставка в регионы!Цена от 10 штук! |
| 2.4 | Урна с пепельницей с ковкой и козырьком 24л |  | Производство: Россия.Доставка из Казани в г. Братск ИП Мингазов О.С. | Металлическая урна, Уличные урны с пепельницей 24л. Порошковая стойкая покраска зеленого цвета. Анкерное крепление к поверхности |
| 2.5 | Урна стальная, хром, 36 литров |  | Производство: Россия.Доставка из Москвы в г.Братск ИП Мингазов О.С. | Описание товара Производитель: ТитанМатериал: металлОбъем: 36 лВысота: 105 смДлина: 51 смШирина: 40.5 смУличная: даМобильная уличная урна. В основании имеются отверстия для анкерного крепления к полу. Бак выполнен из зеркальной нержавеющей стали. Снабжена фиксатором для бака. Цвет каркаса - черный, цвет бака - хром. Габаритные размеры: диаметр основания - 40,5 см, высота - 105 см, бак - 30х51 см. Объем урны составляет 36 литров.https://market-click2.yandex. |
| 3.1 | Светильник уличный НКУ с кронштейном для крепления | svetilnik_ulichniy_06.jpg | Производство: Россия. г.Братск ИП Мингазов О.С. |  |
| 3.2 | Светильник уличный Brilliant 44285/55 Newport Brilliant 44285/55 |  | Производитель: BrilliantГ.Москваг.Братск ИП Мингазов О.С. |  |
| 3.3 | Светильник уличный наземный Lucide 11835/01/45 OUTDOOR TIRENO |  | Производитель: [Lucide](https://foselectro.ru/lucide.html)Артикул: 11835/01/45Г.Москваг.Братск ИП Мингазов О.С. |  |
| 3.4 | Уличный светильник напольный (столб) Odeon Light 2314/1F |  | Производитель: [Odeon Light](https://foselectro.ru/odeon-light.html) Артикул: 2314/1FГ.Москваг.Братск ИП Мингазов О.С. |  |
| 1.1 | Детский спортивный комплекс Лидер Д1 металл. качели |  | Производитель: ТМК ПРО, Россияг.Братск ИП Мингазов О.С. | металл Крепление: цементируются «стаканы», в которые устанавливаются стойки ДСКВысота: 2,20 мДопустимая нагрузка: 100 кгКомплектация:- канат- кольца- качелиМасса комплекса: 90,0 кг |
| 1.2 | Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Aurora |  | Производитель: Россияг.Братск ИП Мингазов О.С. | Комплекс Kampfer В комплекте: турник неподвижный, щит баскетбольный Kampfer, канат, кольца гимнастические, качели, кольцевой лаз, сетка для лазания.Комплектация:лестница гимнастическаятурник неподвижныйщит баскетбольный Kampferканаткольца гимнастическиекачелисетка для лазания |
| 1.3 | Спортивный комплекс Пионер Юла ТК |  | Производитель: ТМКН Россияг.Братск ИП Мингазов О.С. | Комплектация дачного комплекса: кольца, качели на трубахМасса комплекса: 65,0 кгКрепление: цементируются «стаканы», в которые устанавливаются стойки ДСКВысота дачного комплекса: 2,20 мДопустимая нагрузка: 90 кг |
| 1.4 | Спортивная серия, доставка из Саратова |  | Доставка из г.Саратова в г.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до 14 лет и выполняют следующие функции:- создают условия, обеспечивающие полноценное физическое развитие ребенка,- развивают координацию движений, ловкость и смелость,- способствуют преодолению страха высоты,- воспитывают чувство коллективизма в массовых играх. |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 3.1 | Металлические ограждения газонные, доставка из Тольятти |  | Доставка из Тольятти в г.БратскИП Мингазов О.С. | Все ограждения покрываются полимерной краской, с высокой степенью усточивости к атмосферным осадкам и перепадам температур в весенне-осенний период. Стандартный размер секции 2000х500 мм, столбики высотой 1000 мм, бетонирование на глубину от 350 до 500 мм. Крепление секции болтовое или под сварку.Возможно исполнение по чертежам, эскизам заказчика. |
| 3.2 | ОграждениеГазонные ГО-12 |   | Доставка из Москвы в г.БратскИП Мингазов О.С.Продавец[OGRAD.ORG](https://market.yandex.ru/offer/ZG5c9x0AlVV4UDqFAtThxQ?hid=91806&pp=1001&clid=2287827&distr_type=7&cpc=dDDP4UlwVx63wt1-CMfofvM2W4HJ2a6cJnvFqzD9jOLMWsTRNf4Y_7J9DJAQCni0psJGU3YO-bQtV7qHqwXqqpoMjoGyuSPD&lr=976) | Длина секции - 2м., установочная высота - 0,5м., длина столба - 0,85м., масса (секция+столб) - 9,6кг., полимерная покраска, безопасная круглая заглушка на столбах. Основной цвет - черный или зеленый, замена цвета: +50р./м.п. (100р./секция). |
| 4.1 | Тротуарная брусчатка DAAS BAKSTEEN Wexford Classic |  | Продавец[Кирпич-Черепица.рф](https://market.yandex.ru/offer/X7IL5KAn1GnQTzlCE21FAQ?hid=13007553&pp=1001&clid=2287827&distr_type=7&cpc=a9dUwYhoyJkqgxmartE7RL_bv_FTL6AHKLDG1WCuaN7sc83QIwN5h09Y34xc6Qd9-zWwEcd0caZokZdMzwE3beheo_n9FfK3&lr=976)Доставка в Братск из МосквыИП Мингазов О.С. | Размер: 200x65x62; Размер: 200x50x62; Цвет: красный; Оттенок: пёстрый; Тип: колотая; Средняя плотность: 2250 кг/м³; Завод: Steenfabriek De Nijverheid Zeddam; Страна производства: Голландия; Предел прочности при изгибе: 12 МПа; Марка по морозостойкости: F300; |
| 4.2 | Тротуарная брусчатка AKA KLINKER Bautzen |  | Продавец[Кирпич-Черепица.рф](https://market.yandex.ru/offer/X7IL5KAn1GnQTzlCE21FAQ?hid=13007553&pp=1001&clid=2287827&distr_type=7&cpc=a9dUwYhoyJkqgxmartE7RL_bv_FTL6AHKLDG1WCuaN7sc83QIwN5h09Y34xc6Qd9-zWwEcd0caZokZdMzwE3beheo_n9FfK3&lr=976)Доставка в Братск из МосквыИП Мингазов О.С. | Размер: 200x100x45; Цвет: коричневый; Оттенок: пёстрый; Тип: стандартная; Средняя плотность: 2250 кг/м³; Завод: Oberlausitzer Tonbergbau GmbH; Страна производства: Германия; Предел прочности при изгибе: 14 МПа; Марка по морозостойкости: F300; Водопоглощение: 4,5%; Кислотостойкость: 96%; |
| 4.3 | Тротуарная брусчатка HAGEMEISTER Colorado |  | Продавец[Кирпич-Черепица.рф](https://market.yandex.ru/offer/X7IL5KAn1GnQTzlCE21FAQ?hid=13007553&pp=1001&clid=2287827&distr_type=7&cpc=a9dUwYhoyJkqgxmartE7RL_bv_FTL6AHKLDG1WCuaN7sc83QIwN5h09Y34xc6Qd9-zWwEcd0caZokZdMzwE3beheo_n9FfK3&lr=976)Доставка в Братск из МосквыИП Мингазов О.С. | Размер: 230x105x50; Размер: 200x100x50; Цвет: красный; Оттенок: пёстрый; Тип: стандартная; Средняя плотность: 2250 кг/м³; Завод: Klinkerwerk Hagemeister GmbH & Co. KG; Страна производства: Германия; Предел прочности при изгибе: 18 МПа; Марка по морозостойкости: F300; Водопоглощение: 0,5 % |
| 5.1 | Сказочная коллекция: самолет и машина |  | Производитель: Шахтинский завод, г.Шахты, Россияг.Братск ООО «КУБОМЕТР» |  |
| 5.2 | Белоснежка с гномом |  | Производитель: Россия Центр ландшафтной архитектурыг. Краснодарг.Братск ООО «КУБОМЕТР» | Высота 1м.33смелоснежка с гномом- фигура из высококачественного бетона применяется в украшении территорий детских садов, санаториев и детских площадок.Белоснежка с гномомФигура изготовлена из высококачественного бетона с применением специальных добавок что придает ей особую прочность и долговечность. Окрашена фигура стойкой краской Тиккурилла для уличных работ, выдерживающей перепады температур. Не теряет яркости окраски. Фигуры из бетона широко применяются в ландшафтном дизайне садов, парков и детских площадок |

Приложение № 2 к

муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)  | Общая площадь дворовой территории, кв.м.муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.городское, сельское поселение Иркутской области | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. населенный пункт |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица  | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Романовская | №16, №18 | 263,0 | 86 | 500,0 |
| 2 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Янгеля | №34, №36, №38 | 100,0 | 110 | 450,0 |
| 3 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Янгеля | №31, №33 | 187,0 | 75 | 350,0 |
| 4 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Строительная | №6 | 70,0 | 65 | 300,0 |
| 5 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Мира | №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17 | 720,0 | 167 | 800,0 |
| 6 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Романовская | №22, №20 | 140,0 | 73 | 350,0 |

Приложение № 3 к

муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории  | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица  | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Строительная | Район Дома культуры | 654,0 | 1246 | 1500,0 |
| 2 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | №25 | 1495,0 | 1246 | 1000,0 |
| 3 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Набережная, Янгеля | территория возле домов №11, №9 | 1355,0 | 147 | 1000,0 |

Приложение № 4 к

муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИЙ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка  | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 27 | Магазин «Фортуна» | 3118,0 | 1200 | 100,0 |
| 2 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 24 | Магазин Продовольственный «Домовой» | 468,0 | 1200 | 100,0 |
| 3 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение | Поселок Березняки | Янгеля  | 34 | Магазин «Байкал» | 500,0 | 1200 | 100,0 |
| 4 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 24 | Магазин «Березка» | 300,0 | 1200 | 100,0 |
| 5 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Макаровская | 3 | Магазин «Теремок» | 175,0 | 1200 | 100,0 |
| 6 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 24 | Магазин «Меркурий» | 300,0 | 1200 | 100,0 |
| 7 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | 9 Мая | 11 | Березняковская участковая больница | 1860,0 | 1200 | 1000,0 |
| 8 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Строительная | 4 | МДОУ Детский сад «Ручеек» | 1540,0 | 1200 | 1000,0 |
| 9 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 29А | МОУ «Основная средняя школа им. М.К. Янгеля» | 3500,0 | 1200 | 300,0 |
| 10 | Нижнеилимский район, Иркутская область | Березняковское сельское поселение  | Поселок Березняки | Янгеля | 23 | ФГУП «Почта России» | 150,0 | 1200 | 500,0 |

Приложение № 5 к

муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2018-2022 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Площадь | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Контроль |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство общественной территории по ул.Строительная , д.3, в районе Дома культуры | 654,0 | Благоустройство общественной территории (тыс.руб.) | 2019 | 0 | 1680,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 2. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории по ул.Строительная , д.3, в районе Дома культуры  | 654,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации(тыс.руб.) | 2018 | 40,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 3. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории по ул.Янгеля , д.25, в районе Администрации БСП  | 1495,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации(тыс.руб.) | 2018 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 4. Благоустройство общественной территории по ул.Янгеля , д.25, в районе Администрации БСП | 1495,0 | Благоустройство общественной территории(тыс.руб.) | 2019 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 5. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Мира | 720,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации (тыс.руб.) | 2018 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 6. Благоустройство дворовой территории по ул.Мира | 720,0 | Благоустройство дворовой территории(тыс.руб.) | 2019 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 7. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Романовская, в районе дома №16, 18 | 263,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации (тыс.руб.) | 2019 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 8. Благоустройство дворовой территории по ул.Романовская, в районе дома №16,18 | 263,0 | Благоустройство дворовой территории(тыс.руб.) | 2020 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 9. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Романовская, в районе дома №20, 22 | 140,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации(тыс.руб.)  | 2019 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 10. Благоустройство дворовой территории по ул.Романовская, в районе дома №20,22 | 140,0 | Благоустройство дворовой территории(тыс.руб.) | 2020 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 11. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №34,36,38 | 100,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации(тыс.руб.)  | 2020 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 12. Благоустройство дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №34,36,38 | 100,0 | Благоустройство дворовой территории(тыс.руб.) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | Администрация БСП |
| 13. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №31,33 | 187,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации (тыс.руб.) | 2020 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 14. Благоустройство дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №31,33 | 187,0 | Благоустройство дворовой территории | 2021 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Администрация БСП |
| 15. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории по ул.Набережная | 1355,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Администрация БСП |
| 16. Благоустройство общественной территории по ул.Набережная | 1355,0 | Благоустройство дворовой территории | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Администрация БСП |
| 17. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №22 | 270,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации  | 2020 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Администрация БСП |
| 18. Благоустройство дворовой территории по ул.Янгеля, в районе дома №22 | 270,0 | Благоустройство дворовой территории | 2021 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | Администрация БСП |
| 19. Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по ул.Строительная, в районе дома №6 | 70,0 | Разработка ПСД и государственная экспертиза сметной документации  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Администрация БСП |
| 20. Благоустройство дворовой территории по ул.Строительная , в районе дома №6 |  | Благоустройство дворовой территории | 2022 |  |  |  |  | 300,0 | Администрация БСП |
| ИТОГО: |  |  |  | 1680,0 | 1900,0 | 1000,0 | 1400,0 | 1300,0 |  |

Приложение № 6 к

 муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ТЕКСТОВОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА, ПЕРЕЧНЯ**

**(В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ) ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**

**1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

# Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в программу муниципального «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – порядок).

Для целей порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории (Приложение № 1 к программе) и финансируемых за счет бюджетов разных уровней бюджетной системы;

 трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**1. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования «Березняковское сельское поселение», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 30 календарных дней.

**3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации муниципального образования «Березняковское сельское поселение", на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Березняковское сельское поселение» - www.a-bsp.ru.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включает в себя:

# 1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории о вхождении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Березняки муниципального образования «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы», определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

2. Предоставление в администрацию поселения копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о вхождении в муниципальную программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Осмотр (натурное обследование) дворовой территории, предлагаемой к благоустройству с участием представителей администрации поселения и заинтересованных лиц;

4. Составление и согласование паспорта благоустройства дворовой территории, утверждение проекта благоустройства.

5. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию поселения согласованный (несогласованный) проект. Проект утверждается комиссией администрации поселения, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6. Определение подрядчика для исполнения работ.

7. Прием выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

Глава Березняковского

муниципального образования

А.П. Ефимова

Приложение № 7 к

муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# в поселке Березняки муниципального образования

# «Березняковское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |