**28.03.2019г. №94**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД»**

 В целях санитарного благополучия, создания эстетического облика, и повышения благоустройства на территории Березняковского сельского поселения, и в связи с объявлением «Года благоустройства – 2019» в Нижнеилимском районе (постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 19.11.2018г. №1061), согласно Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, заслушав информацию ведущего специалиста по муниципальному имуществу Березняковского сельского поселения Милютину А.А., Дума Березняковского сельского поселения

**РЕШИЛА:**

# 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Березняковского сельского поселения на 2019 год (приложение).

# 2. Информацию принять к сведению.

Председатель Думы

Березняковского сельского поселения Ефимова А.П.

Приложение №1

к Решению Думы Березняковского

сельского поселения

от «\_28\_» марта 2019 года № \_94\_

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные и исполнители |
|  1 | Уборка снега с территории дорог, территорий предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории поселения | январь-декабрь | Администрация,руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения  |
|  2 | Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | 25.04.2019 – 31.05.2019гг. | Администрация, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения, Жители, депутаты Березняковского сельского поселения  |
| 3  | Косметический ремонт памятника, покраска вазонов и бордюр около памятника | 01.05.2019 – 05.05.2019 | Администрация, Молодежный парламент |
|  4 | Побелка и покраска здания Дома культуры (п.Березняки, п.Игирма), уборка территории около ДК  | Май - август | Работники дома культуры |
| 5  | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок, находящихся на территории поселений, и по дальнейшему недопущению их образования | Постоянно  | Администрация, Депутаты Березняковского сельского поселенияАдминистративная комиссия |
|  6 | Проведение субботников:1.«Зеленая Весна»   2. «Золотая Осень» |  20.04.2019г. 04.05.2019г. 14.09.2019г. | Администрация, жители, Депутаты Березняковского сельского поселения, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения |
|  7 | Грейдировка всех дорог    |   На контроле | Администрация  |
|  8 | Озеленение поселков (посадка саженцев, уборка кладбищ, посадка цветов)  | Май-июнь | Администрация, предприниматели |
|  9 |

|  |
| --- |
| Проведение рейдов по улицам поселка с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений |

  | 15.05.2018 –31.05.2018  | Администрация, Депутаты Березняковского сельского поселения |
|  10 | Разбивка клумб и цветников около магазинов и торговых точек | 1 декада июня |  Предприниматели |
|  11 | Организация сбора и вывоза мусора от населения | постоянно | Администрация, ресурсоснабжающая организация ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
|  12 | Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности | Июль-август | Администрация |
|  13 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно  | Администрация, Депутаты Березняковского сельского поселения |
|  14 | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворного обхода | Постоянно  | Администрация, административная комиссия |
|  15 | Выявление нарушений правил благоустройства администрацией совместно с административной комиссией и составление административных протоколов | Постоянно | Администрация, административная комиссия |
|  16 | Проведение акций «Чистый двор» | май, июнь, август | Администрация  |